## Slide 1: Feuille de route Achats - DG
Est Ensemble Habitat | Pack de presentation pour mardi

## Slide 2: Roadmap 90 jours achats
Axe 1 - Cartographie et pilotage des depenses (J0-J30 / J31-J60 / J61-J90)
  Nomenclature achats V1 validee (familles/sous-familles)
  Donnees cibles definies et taux de couverture cartographie > 80 %
  Top 10 pistes de mutualisation priorisees
  Reporting DG mensuel stabilise
Axe 2 - SPASER (obligation reglementaire)
  Cadrage, gouvernance et planning valides
  Diagnostic initial + objectifs + indicateurs SPASER
  Version consolidee et plan de deploiement inter-directions
Axe 3 - Professionnalisation achats
  2 fiches pedagogiques prioritaires diffusables
  Parcours de formation: bases achats / amont / aval
  Lancement des 1eres sessions et boucle d'amelioration continue

## Slide 3: Tableau de bord DG - Indicateurs de pilotage achats
KPI | Definition | Cible T2 | Realise | Tendance
Taux depenses cartographiees | % depenses rattachees a la nomenclature | 80% | xx% | ↗
Familles avec donnees completes | % familles qualifiees | 70% | xx% | ↗
Mutualisations identifiees | Nombre de pistes priorisees | 10 | x | ↗
Mutualisations lancees | Nombre avec action engagee | 3 | x | →
Avancement SPASER | % jalons realises | 40% | xx% | ↗
Fiches pedagogiques publiees | Nombre de fiches diffusees | 2 | x | ↗
Agents formes | Nombre de participants formes | 20 | x | ↗

## Slide 4: Top 10 mutualisations potentielles
# | Famille | Enjeu | Gain attendu | Complexite | Quick win | Prochaine etape
1 | Geotechnique | Moyen/eleve | Prix + delais | Moyenne | Oui | Standardiser le CDC
2 | Pollution | Moyen | Moins de dispersion | Moyenne | Oui | Regrouper besoins annuels
3 | AMO Environnement/Ecologue | Eleve | Conformite + cout | Moyenne | Oui | Accord-cadre type
4 | CSPS | Moyen | Effet volume | Faible | Oui | Consultation groupee
5 | Bureau de controle | Moyen/eleve | Massification + qualite | Moyenne | Oui | Nomenclature + allotissement
6 | AMO general | Eleve | Reactivite + cout | Moyenne | Non | Panel prestataires
7 | MOE faisabilite | Moyen | Methodes homogenes | Moyenne | Non | Trame besoin commune
8 | Conseil juridique BRS | Moyen | Securisation + prix | Faible | Oui | Convention cadre
9 | Commercialisation accession/vente HLM | Eleve | Perf. commerciale | Elevee | Non | Strategie de lotissement
10 | Avocats referes/contentieux | Moyen/eleve | Moins d'aleas | Moyenne | Oui | Accord-cadre BDC

## Slide 5: Fiche pedagogique 1 - Subvention vs prestation de service
Question cle
  Si EEH definit un besoin precis avec contrepartie directe: marche public
  Si initiative propre du beneficiaire sans contrepartie individualisee: subvention
Indices de prestation (marche public)
  Cahier des charges, livrables, remuneration en contrepartie directe
  Pilotage de l'execution (delais, qualite, penalites)
Reflexe operationnel en 4 points
  1) Qui initie ? 2) Contrepartie directe ? 3) Livrables decrits ? 4) Paiement lie au service ?
  Si au moins 2 oui sur 2/3/4: orienter vers marche public

## Slide 6: Fiche pedagogique 2 - Check-list amont lancement d'un marche
Points de validation avant consultation
  Besoin fonctionnel clarifie, budget securise, calendrier realiste
  Historique marche, affectation nomenclature, strategie achat (allotissement, duree, criteres)
  Exigences RSE/SPASER integrees et risques juridiques/techniques identifies
  Gouvernance interne claire: qui valide quoi et quand
Livrables minimum attendus
  Note de besoin (2 pages max)
  Strategie de consultation (1 page)
  Planning jalonne et grille de risques

## Slide 7: Script oral DG (1 minute)
Message a porter
  La fonction achats est structuree autour de 3 leviers: visibilite, conformite SPASER, professionnalisation.
  Des livrables immediatement actionnables sont prets: KPI, mutualisations, fiches pedagogiques.
  Double objectif: securiser juridiquement les achats et accelerer la performance operationnelle.